AVE

AI Agent hỗ trợ kiểm toán viên

Product Requirements Document  ·  v1.0

| Phiên bản | 1.0 — Draft |
| --- | --- |
| Ngày | 01/05/2025 |
| Trạng thái | Nội bộ — Thử nghiệm |
| Phạm vi | MVP · Local deployment |

Tài liệu nội bộ — Không phân phối

# 1. Tóm tắt điều hành

AVE là công cụ AI Agent cục bộ (local-first) hỗ trợ kiểm toán viên tự động hóa các bước kiểm chứng dữ liệu lặp lại, giảm rủi ro bỏ sót bất thường, và tạo audit trail minh bạch — tất cả mà không cần hạ tầng đám mây hay chi phí vận hành ban đầu. Định hướng: Công cụ gọn nhẹ, không phải nền tảng phức tạp. Cơ chế kiểm chứng là trục trung tâm.

Sản phẩm được xây dựng xung quanh vòng lặp: Thu nhận dữ liệu → Kiểm chứng đa lớp → Phát hiện bất thường → Tổng hợp báo cáo có kiểm chứng. Mỗi AI Agent vận hành theo 4 nguyên tắc: Goal-driven, Planning, Autonomy, và Feedback Loop.

# 2. Bối cảnh & Bài toán

## 2.1  Người dùng mục tiêu

| Đối tượng chính | Kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập (2–5 năm kinh nghiệm) |
| --- | --- |
| Môi trường làm việc | Thử nghiệm nội bộ, máy tính cá nhân (local), không kết nối cloud bắt buộc |
| Kỳ vọng | Tự động hóa bước kiểm tra lặp đi lặp lại, giữ toàn quyền kiểm soát quyết định cuối cùng |
| Phạm vi ban đầu | 1–3 kiểm toán viên, thử nghiệm alpha nội bộ |

## 2.2  Bài toán trọng tâm (10 vấn đề cốt lõi)

Kiểm toán viên dành phần lớn thời gian cho 10 nhóm công việc có độ lặp cao, dễ gây sai sót thủ công:

| Module | Mô tả chức năng | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Tiếp nhận & phân loại | Nhận dữ liệu đầu vào từ nhiều nguồn/định dạng, phân loại tự động theo loại tài liệu kiểm toán | MVP |
| Chuẩn hóa & đối soát | Normalize định dạng số, ngày, tiền tệ; đối soát chéo giữa các file nguồn | MVP |
| Kiểm tra tính toàn vẹn | Phát hiện dữ liệu thiếu, trùng lặp, hoặc vi phạm ràng buộc logic nghiệp vụ | MVP |
| Xác thực nguồn & quyền truy cập | Ghi nhận metadata nguồn dữ liệu, xác minh tính hợp lệ của file đầu vào | MVP |
| Phát hiện bất thường (rule-based) | Áp dụng bộ quy tắc kiểm toán để gắn flag các giao dịch/dòng dữ liệu nghi vấn | MVP |
| Đối chiếu chéo & xác nhận độc lập | So sánh dữ liệu từ ≥2 nguồn độc lập, phát hiện mâu thuẫn | P1 |
| Kiểm chứng bằng chứng kiểm toán | Truy vết từng phát hiện về bằng chứng gốc, đảm bảo tính có thể chứng minh | P1 |
| Audit trail & nhật ký | Ghi log mọi hành động của Agent theo chuẩn kiểm toán, immutable | MVP |
| Đánh giá tuân thủ chuẩn mực | So sánh kết quả với chuẩn mực kiểm toán đã cấu hình (VAS, ISA, IFRS…) | P1 |
| Tổng hợp phát hiện có kiểm chứng | Xuất báo cáo tổng hợp kèm nguồn dẫn chứng cho từng phát hiện | MVP |

## 2.3  Tại sao bây giờ?

- LLM chạy local (Ollama, Mistral) đủ mạnh để xử lý reasoning kiểm toán cơ bản với chi phí bằng 0.

- Groq API cho tốc độ inference rất nhanh (phù hợp với workflow cần phản hồi thời gian thực).

- Thiếu công cụ kiểm toán AI gọn nhẹ, không phụ thuộc đám mây, phù hợp thị trường SME Việt Nam.

- AI Agent framework (LangGraph, CrewAI) đã đủ trưởng thành để xây dựng pipeline bền vững với team nhỏ.

# 3. Tầm nhìn & Mục tiêu sản phẩm

"Một kiểm toán viên với AVE có thể xử lý khối lượng kiểm tra dữ liệu bằng một nhóm 3 người — với audit trail minh bạch hơn và tỷ lệ bỏ sót thấp hơn."

## 3.1  Mục tiêu MVP (3 tháng đầu)

- Pipeline kiểm chứng 5 bước hoạt động end-to-end với dữ liệu Excel/CSV thực tế.

- Agent tự động phát hiện ≥80% bất thường có thể phát hiện bằng rule-based trong bộ test nội bộ.

- Audit trail đầy đủ cho mỗi phiên làm việc, có thể export sang PDF/JSON.

- Thời gian xử lý file 10,000 dòng < 60 giây trên máy tính thông thường (8GB RAM).

- Zero external API cost cho pipeline cốt lõi (dùng Ollama local models).

## 3.2  Mục tiêu dài hạn (6–12 tháng)

- Mở rộng sang các loại tài liệu kiểm toán: hợp đồng PDF, báo cáo tài chính có ảnh, email.

- Thêm module so sánh chuẩn mực kiểm toán (ISA, VAS) tự động.

- Feedback loop cho phép Agent học từ quyết định của kiểm toán viên qua thời gian.

- Multi-agent collaboration: mỗi Agent chuyên biệt một nhiệm vụ, phối hợp qua message bus.

# 4. Kiến trúc AI Agent

AVE được thiết kế theo mô hình multi-agent pipeline, trong đó mỗi Agent đảm nhận một vai trò chuyên biệt và tuân thủ 4 nguyên tắc thiết kế bắt buộc.

## 4.1  Bốn nguyên tắc thiết kế Agent

| Nguyên tắc | Biểu hiện trong AVE | Cách triển khai kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Goal-driven | Mục tiêu rõ ràng cho mỗi phiên kiểm toán | Agent nhận task definition cụ thể (loại kiểm toán, chuẩn mực, phạm vi dữ liệu) trước khi chạy. Không xử lý yêu cầu mơ hồ. |
| Planning | Phân rã nhiệm vụ kiểm toán thành steps có thể theo dõi | LangGraph state machine quản lý workflow: mỗi node là một bước kiểm chứng, Agent quyết định nhánh tiếp theo dựa trên kết quả trung gian. |
| Autonomy | Tự phát hiện bất thường, tự điều chỉnh quy tắc khi dữ liệu thay đổi | Agent tự quyết định thứ tự kiểm tra, bỏ qua bước không cần thiết, escalate khi cần xác nhận của người dùng. |
| Feedback Loop | Học từ phản hồi của kiểm toán viên qua từng phiên | Ghi lại quyết định accept/reject của kiểm toán viên, cập nhật trọng số rule và prompt template cho phiên sau. |

## 4.2  Pipeline kiểm chứng 5 lớp

Lõi hệ thống là pipeline tuần tự có thể song song hóa từng lớp:

Layer 1 — Ingestion Agent Nhận file (CSV/Excel/JSON), phân loại tài liệu, chuẩn hóa schema, ghi metadata nguồn. Output: normalized DataFrame + source manifest. Layer 2 — Integrity Agent Kiểm tra completeness (missing values), uniqueness (duplicates), referential integrity (FK violations). Output: integrity report với severity score. Layer 3 — Anomaly Detection Agent Áp dụng rule engine + LLM reasoning để phát hiện giao dịch bất thường. Rule-based cho tốc độ; LLM cho các pattern phức tạp. Output: flagged transactions với confidence score. Layer 4 — Cross-Verification Agent Đối chiếu phát hiện từ Layer 3 với nguồn độc lập thứ hai, tìm mâu thuẫn, xác nhận hoặc loại bỏ false positive. Output: verified findings list. Layer 5 — Synthesis Agent Tổng hợp tất cả findings, map về chuẩn mực kiểm toán, tạo báo cáo draft kèm audit trail đầy đủ. Output: structured report (JSON + human-readable).

## 4.3  Audit Trail Engine (trục trung tâm)

Mọi action của Agent đều được ghi log không thể xóa với cấu trúc:

{ session_id, timestamp, agent_id, action_type, input_hash, output_hash, reasoning_summary, human_decision?, confidence }

Log được lưu local dưới dạng append-only JSONL. Hash của input/output đảm bảo không thể chỉnh sửa hồi tố. Kiểm toán viên có thể export toàn bộ trail sang PDF.

# 5. Stack kỹ thuật & Ràng buộc thiết kế

## 5.1  Lựa chọn LLM

| Ollama (local) | Model chạy offline 100%. Ưu tiên: mistral:7b, llama3.1:8b, qwen2.5:7b. Dùng cho pipeline cốt lõi — zero API cost. |
| --- | --- |
| Groq API | Inference tốc độ cao (200+ tokens/s). Dùng cho các bước cần real-time reasoning phức tạp. Backup khi Ollama chậm. |
| Mistral API | Fallback thứ hai. Mistral-small phù hợp cho classification và summarization. |
| OpenAI-compatible | Interface thống nhất — dễ swap LLM mà không đổi code pipeline. |

## 5.2  Framework & Dependencies

| Orchestration | LangGraph (state machine) hoặc CrewAI — pipeline có thể debug từng bước |
| --- | --- |
| Data processing | Pandas, Polars (hiệu năng cao với file lớn) |
| Rule engine | Python-based DSL tự viết (tránh vendor lock-in), YAML config để kiểm toán viên tùy chỉnh |
| Storage | SQLite local (audit trail) + JSONL flat files (immutable logs) |
| CLI interface | Click/Typer — giao diện dòng lệnh tối giản, không UI phức tạp cho MVP |
| Export | ReportLab/WeasyPrint (PDF audit report) |

## 5.3  Nguyên tắc ràng buộc thiết kế

- Nhỏ gọn trước, mở rộng sau: Mỗi module phải có thể chạy độc lập trước khi tích hợp vào pipeline.

- Zero external dependency bắt buộc: Sản phẩm phải chạy được hoàn toàn offline với Ollama.

- Config over code: Quy tắc kiểm toán, chuẩn mực, và ngưỡng phát hiện bất thường đều ở YAML/JSON, không hardcode.

- Reproducible: Cùng input + config → luôn cùng output (deterministic pipeline).

- Human-in-the-loop: Agent không tự động thực hiện bất kỳ thay đổi nào vào dữ liệu gốc. Mọi action là read-only.

# 6. Phạm vi MVP & Roadmap

## 6.1  MVP — Trong phạm vi

- Ingestion: CSV, Excel (.xlsx). Tự động detect encoding, separator, header.

- Chuẩn hóa: Ngày tháng, số, tiền tệ (VND/USD). Xử lý trailing whitespace, case inconsistency.

- Integrity check: 10 quy tắc cơ bản (null, duplicate, range, format validation).

- Rule-based anomaly: Bộ 20 quy tắc kiểm toán cơ bản (configurable qua YAML).

- Audit trail: JSONL local, export PDF/JSON.

- CLI interface: auditm run --file data.csv --config audit_rules.yaml

- Report output: Markdown + JSON structured (human-readable + machine-readable).

## 6.2  Ngoài phạm vi MVP

- Giao diện web/desktop UI (deferred đến P1).

- Multi-file concurrent processing (deferred — tập trung single-file trước).

- Database connector (SQL, ERP) — deferred đến P2.

- Model fine-tuning (deferred — dùng prompt engineering trước).

- Cloud deployment, multi-user, authentication (deferred hoàn toàn).

## 6.3  Roadmap 3 giai đoạn

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu | Chỉ số thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | Tháng 1–3 | Pipeline 5 lớp hoạt động, audit trail, CLI, báo cáo cơ bản | Detect ≥80% anomaly trong test set nội bộ |
| Alpha | Tháng 4–6 | Cross-verification agent, tuân thủ chuẩn mực, feedback loop v1 | Kiểm toán viên thử nghiệm ≥5 case thực tế |
| Beta | Tháng 7–12 | Multi-format (PDF, email), multi-agent phối hợp, rule learning | Giảm 50% thời gian kiểm tra dữ liệu thủ công |

# 7. Metrics & Định nghĩa thành công

## 7.1  Metrics kỹ thuật (MVP)

| Độ chính xác phát hiện bất thường | Precision ≥85%, Recall ≥80% trên test set có nhãn |
| --- | --- |
| Thời gian xử lý | File 10K dòng < 60s (Ollama local, 8GB RAM) |
| Tỷ lệ false positive | < 15% — kiểm toán viên không bị overwhelmed bởi cảnh báo nhầm |
| Audit trail completeness | 100% actions có log, hash verify pass 100% |
| Độ ổn định pipeline | < 1% crash rate trên 100 lần chạy test |

## 7.2  Metrics trải nghiệm người dùng

| Thời gian onboarding | Kiểm toán viên mới chạy được pipeline đầu tiên < 30 phút |
| --- | --- |
| Tỷ lệ chấp nhận phát hiện | ≥70% findings được kiểm toán viên đánh giá là hữu ích |
| NPS nội bộ | ≥7/10 sau 4 tuần thử nghiệm |
| Tần suất sử dụng | ≥3 lần/tuần trong 4 tuần đầu (sticky product signal) |

# 8. Rủi ro & Kế hoạch giảm thiểu

| Rủi ro | Mức độ | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| LLM local không đủ năng lực reasoning phức tạp | Cao | Thiết kế pipeline để LLM chỉ xử lý bước cần reasoning — bước mechanical dùng Python thuần. Fallback sang Groq API. |
| Kiểm toán viên không tin tưởng output AI | Cao | Mọi phát hiện đều kèm nguồn dẫn chứng cụ thể (dòng dữ liệu, rule áp dụng). Human-in-the-loop bắt buộc. |
| Dữ liệu đầu vào quá dơ/không chuẩn | Trung bình | Ingestion Agent có bước pre-processing mạnh. Báo lỗi rõ ràng với gợi ý fix trước khi chạy pipeline. |
| Hiệu năng chậm với file lớn | Trung bình | Dùng Polars thay Pandas cho file >100K dòng. Chunked processing. Giới hạn MVP ở 50K dòng. |
| Scope creep — thêm tính năng quá sớm | Cao | Kỷ luật MVP: mọi feature mới phải qua prioritization matrix (impact × effort). Freeze scope MVP. |

# 9. Phụ lục

## A. Glossary

| Audit Trail | Nhật ký bất biến ghi lại toàn bộ hành động của Agent, đủ để tái hiện lại quá trình kiểm toán. |
| --- | --- |
| Rule Engine | Bộ máy áp dụng các quy tắc kiểm toán đã định nghĩa (YAML) lên dữ liệu đầu vào. |
| Cross-Verification | Đối chiếu phát hiện từ một nguồn với ít nhất một nguồn độc lập khác để tăng độ tin cậy. |
| False Positive | Cảnh báo bất thường nhưng thực tế là hợp lệ — cần tối thiểu hóa để tránh alert fatigue. |
| LangGraph | Framework xây dựng AI Agent workflow dạng state machine, hỗ trợ branching và looping. |
| Ollama | Runtime cho phép chạy LLM (Mistral, LLaMA, Qwen…) 100% local, không cần internet. |

## B. Ví dụ Rule YAML (minh họa)

# audit_rules.yaml rules: - id: R001 name: Giao dịch vượt ngưỡng phê duyệt field: amount condition: gt threshold: 500000000 # 500 triệu VND severity: high requires_cross_check: true - id: R002 name: Giao dịch cuối tuần không có phê duyệt đặc biệt condition: weekend_transaction AND missing(approval_special) severity: medium

Kiểm toán viên có thể thêm/sửa/xóa quy tắc mà không cần sửa code. Rule engine đọc YAML khi khởi động pipeline.

— Hết tài liệu —